TEST PLAN - Dự án Swag Labs

Team: 3 Thành viên

1. Mục tiêu & Phạm vi (Objectives & Scope)	3

1.1. Mục tiêu	3

1.2. Phạm vi kiểm thử (In-Scope)	3

2. Tổ chức nhóm & Phân công vai trò (Team Structure)	3

3. Công cụ & Môi trường (Tools & Environment)	3

4. Lịch trình thực hiện (Timeline: 6 Tuần)	4

Giai đoạn 2: Scripting Core Modules (Tuần 2 & 3: 17/01 - 30/01)	4

Giai đoạn 3: Advanced Scripting & CI/CD (Tuần 4: 31/01 - 06/02)	4

Giai đoạn 5: Buffer & Handover (Tuần 6 & 7: 01/03 - 14/03)	4

5. Chiến lược thực thi (Execution Strategy)	5

6. Rủi ro & Phương án (Risk Management)	5

7. Bàn giao (Deliverables)	5

# 1. Mục tiêu & Phạm vi (Objectives & Scope)

## 1.1. Mục tiêu

- Xây dựng khung kiểm thử tự động (Automation Framework) ổn định cho trang web thương mại điện tử Swag Labs.

- Đạt độ bao phủ 100% cho 30 chức năng (Test Cases) đã đề ra.

- Đảm bảo kịch bản chạy ổn định trên 2 trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox).

## 1.2. Phạm vi kiểm thử (In-Scope)

Tập trung vào 3 phân hệ chính của Swag Labs:

- Authentication & System (Đăng nhập/Hệ thống)

| STT | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 01 | Login Success | Đăng nhập thành công với standard_user |
| 02 | Login Fail | Kiểm tra các case lỗi: Sai pass, Locked user, User để trống |
| 03 | Logout | Đăng xuất khỏi hệ thống |
| 004 | Navigation | Điều hướng Sidebar, Reset App State |

- Inventory & Product (Sản phẩm)

|  | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 04 | View List | Hiển thị danh sách sản phẩm mặc định |
| 05 | Sort Product | Sắp xếp (A-Z, Z-A, Giá thấp-cao, Giá cao-thấp) |
| 06 | View Detail | Xem chi tiết sản phẩm qua Ảnh/Tên |
| 07 | Back to Product | Quay lại trang chủ từ trang chi tiết |

- Cart & Checkout (Giỏ hàng & Thanh toán)

|  | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 09 | Add/Remove Cart | Thêm/Xóa sản phẩm tại Home và Detail page |
| 10 | Checkout Info | Nhập thông tin giao hàng (Validate Tên/Zipcode) |
| 11 | Verify Order | Kiểm tra tổng tiền (Tax + Item Total) |
| 12 | Finish Order | Hoàn tất đơn hàng và quay về trang chủ |

# 2. Tổ chức nhóm & Phân công vai trò (Team Structure)

Với nhóm 3 thành viên, mô hình tổ chức là: 1 Lead  + 2 Members.

| Vai trò | Số lượng | Trách nhiệm chính (Responsibilities) |
| --- | --- | --- |
| Automation Lead | 1 | - Thiết lập cấu trúc Project (Setup Tool, Git Repo). - Viết Script cho Module Authentication. - Review code và merge code của các thành viên. - Tổng hợp báo cáo cuối cùng |
| Automation Member 1 | 1 | - Viết Script cho Module Inventory & Product. - Xử lý các case về Sắp xếp (Sort) và xác thực dữ liệu hiển thị. - Hỗ trợ tạo Test Data. |
| Automation Member 2 | 1 | - Viết Script cho Module Cart & Checkout. - Xử lý các case tính toán tiền (Logic verification). - Debug lỗi script phần thanh toán. |

# 3. Công cụ & Môi trường (Tools & Environment)

- Automation Tool: Katalon Stugho..

- Language: Java .

- Source Control: Git (GitHub).

- Test Management: Excel (để quản lý 30 Test Cases chi tiết).

- Browsers: Google Chrome (Latest).

- Communication: Zalo/Discord để họp nhóm.

# 4. Lịch trình thực hiện (Timeline: 6 Tuần)

|  | Mục tiêu | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1. Setup & Framework (Tuần 1: 10/01 - 16/01) | Môi trường sẵn sàng | - Tạo Repo, dựng cấu trúc Folder (POM), cài đặt thư viện, thiết lập quy tắc đặt tên. - Cài đặt máy cá nhân, tìm hiểu Page Object của OrangeHRM, viết Manual Test Case chi tiết (nếu chưa có) - Tìm hiểu cách hoạt động |
| Giai đoạn 2: Scripting Core Modules (Tuần 2 & 3: 17/01 - 30/01) | Hoàn thành 50% khối lượng script. | - Module PIM (Thêm/Sửa/Xóa nhân viên) - Đây là module quan trọng nhất. - Module Admin (User Management). - Module Leave (Nộp đơn nghỉ phép). - Review code hàng ngày, fix lỗi "Element not found". |
| Giai đoạn 3: Advanced Scripting & CI/CD (Tuần 4: 31/01 - 06/02) | Hoàn thành 90% script, chạy ổn định trên máy local | - Hoàn thiện module Recruitment và các luồng phụ (Validation check). - Tối ưu code, thêm các Assertions (Verify text, Verify color) chặt chẽ hơn. - Thiết lập pipeline CI/CD để chạy test tự động mỗi khi code được push lên. |
| Giai đoạn 4: Execution & Reporting (Tuần 5: 07/02 - 28/02) |  | - Chạy Full Regression Test trên môi trường Demo. - Phân tích kết quả: Tách biệt lỗi do Script (False Positive) và lỗi do Hệ thống (True Bug). - Chuẩn bị tài liệu bàn giao trước khi nghỉ Tết. |
| Giai đoạn 5: Buffer & Handover (Tuần 6 & 7: 01/03 - 14/03) |  | - Review lại lần cuối. - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Guide). - Đóng gói dự án. |

# 5. Chiến lược thực thi (Execution Strategy)

Smoke Test Suite: Chạy nhanh kiểm tra luồng chính: Login -> Chọn 1 món -> Checkout thành công. (Đảm bảo trang web không "chết" trước khi test sâu).

Functional Test Suite: Chạy toàn bộ 30 Test Cases đã phân chia.

Data Strategy:

- Tài khoản: Sử dụng standard_user cho luồng chính, locked_out_user để test lỗi.

- Dữ liệu Checkout: Sử dụng dữ liệu giả lập (Dummy Data) cho phần First Name, Last Name.

- Reset State: Luôn gọi chức năng "Reset App State" trước khi bắt đầu một chu trình test mới để đảm bảo Giỏ hàng trống.

# 6. Rủi ro & Phương án (Risk Management)

| Rủi ro | Mức độ | Phương án xử lý |
| --- | --- | --- |
| Xung đột Code | Cao | Quy định mỗi người làm trên 1 file/folder riêng biệt theo Module. Commit code và Pull về mỗi ngày. |
| Thay đổi giao diện | Thấp | Swag Labs ít khi thay đổi, nhưng nếu có, sử dụng Object Repository để cập nhật locator tập trung tại một chỗ. |
| Script chạy không ổn định | Trung bình | Tăng thời gian chờ (Wait) hoặc sử dụng cơ chế "Wait For Element Visible" thay vì fix cứng thời gian delay. |

# 7. Bàn giao (Deliverables)

- Source Code: Link GitHub chứa toàn bộ project Automation.

- Test Plan Document: Tài liệu kế hoạch .

- Test Case Document: File Excel chi tiết các bước test.

- Test Reports: Báo cáo kết quả chạy (Pass/Fail) xuất từ tool.

- Presentation: Slide thuyết trình báo cáo đồ án.